# Protokoll 29.12.20

Sensoren:

- Richtungserkennung läuft, muss noch weiter optimiert werden.

- PIR: läuft dank Bastellösung mit 3,3 V

- Abstand der beiden Sensoren? Relativ egal. Weiß man noch nicht.

Platine:

- Zwei ESP32, eine steuert alles, Kamera-ESP32 mach nur Kamera

- Drei GPIO als Kommunikation zwischen den beiden ESP32

  - 2 GPIO: Rein oder rausgelaufen oder nichts?

  - 1 GPIO: Aufwachen

- Wie wird die Kamera geweckt?

  - Über Master ESP32

  - Oder direkt über PIR?

- Wurde noch was bestellt? Noch nicht.

- Vorerst keine Akkus, keine Platine oder LED-Platine, sondern Steckbrett mit der 8 x 8 – Matrix als Anzeige

- Wird erst bestellt, wenn der Steckbrett-Aufbau funktioniert.

Kamera:

- Ca. 90 % Genauigkeit der Richtung

- Ungenauigkeit wegen Delay?

- Möchte so schnell wie möglich ein Signal, für das Aufwecken.

Software:

- Struktur der Software soll mal erarbeitet und Schnittstellen definiert werden

- Beim nächsten Termin sind die Software-Teile fertig und können zusammengefügt werden.

LED an oder manchmal aus?

- Für Usability wäre es gut, wenn man das grüne Licht auch möglichst oft sieht.

- Wunsch: LED immer an machen können per Webseiten-Einstellung

Gehäuse:

- Gehäuse ist fertig

- Paul bringt das irgendwann zur Hochschule.

Nächster Termin Sonntag, den 03.01.21 um 13:00

Offene Fragen: Walter wird gefragt, ob man ein gemeinsames Video machen soll oder jedes Team einzeln.