# Besprechung Technik Team am 3. Januar 2021

Teilnehmer: Amina, Andreas, Anna, Konrad, Julian, Marius, Tim B., Tim Z.

Sensoren:

- Bei Wand an der Rückseite: 50 durchgelaufen, 50-mal richtig erkannt.

- Problem, wenn keine Wand hintendran.

- Noch benötigte Zeit: bis morgen Abend, dann ist die Software fertig

- Sensor mit zwei Bereichen: nicht so perfekt geeignet, da komplexer in der Umsetzung.

- Großer Abstand zwischen den Sensoren vorteilhaft: Wunsch: 10 cm Abstand. @Team Konstruktion

- Der Sensor verwendete Sensor ist: Pololu VL53L0X

- Tu-Do: Software weiter optimieren. Maximale mögliche Entfernung bestimmen (Breite der Tür). Software bei Github hochladen

Kamera:

- GPIO 4 als Output

- GPIO 12 als Output

- 3. Pin zum Aufwecken

- Man muss langsam laufen, ansonsten erkennt er es nicht.

- Maximale Entfernung (breite der Tür): maximal eine Armlänge L

- ESP32-Cam wie wird er geweckt?

  - Über Pin vom Master ESP32

Platine:

- Macht ihr die komplette Mechanik? Ja machen sie, nochmal ein Gespräch.

- Sensor Team: gibt nächste Woche die Sensoren an die Platine, damit ein Aufbau auf Steckbrettern gemacht werden kann.

- Anschluss des ESP direkt an Netzteil, Akkus ohne Ladeelektronik erst später.

Aufbau-Gesamt:

- Software zusammenfügen

- Absprache der Mechanik mit der Platine

- Website ist fertig

Lernfabrik:

- Ampel vorbeibringen