# Besprechung 8. Januar 2021

Teilnehmer: Amina, Andreas, Anna, Julian, Konrad, Tim B., Tim Z.

Video für Herrn Walter:

- Endcard mit allen Videos

- Tim: macht es auf Englisch, für größere Reichweite

Softwarezusammenführung:

- Probleme beim TOF  Arbeitsgruppe Julian, Andreas und Tim lösen das

- Cam muss noch getestet werden, Steckbrettaufbau ist noch nicht fertig.

Webseite Verbesserungsvorschläge:

- Stand der Technik: Verlinkung, bei Klick neuer Tab öffnen

- Mindmap: Gesamt-Team: kann eine Mindmap machen mit allen Zusammen

- Projektplan: Problem: Teams Link nicht öffentlich

- Unterschrift bei der Anforderungsliste

- Bis zur nächsten Seite Verlinken, wenn wieder Inhalt kommt.

- Ausgewählte Lösung ist sehr wichtig.

- Software-Doku: Sensor ist beim Senor-Team, Kamera beim Kamera-Team, der Rest bei Team gesamt

- Keine geklauten Bilder, Bilder selber machen.

- Quellcode: IDE: welche IDE und Version.

- Anleitung: macht jeder

Mechanik:

- Prototyp erstmal auf die Ampel

- Wenn alles geht, kommt es in die Ampel.

CAD für die KIT-Studenten:

- Lädt Marius in die Google Drive hoch